**Evaluación deeo sde el rol de Planeación**

Considero que es un rol muy importante en todo proyecto, porque marca el norte de los equipos de trabajo. En este ejercicio la ejecución de este rol estuvo sujeta a dos riesgos palpables, la calidad en la lectura del rol y el rendimiento de la herramienta de trabajo, en ambos casos materializados fuertemente en los tipos de ejecución del proyecto. De otra parte, la ejecución tanto en los aciertos como en los desaciertos del rol, contó con el apoyo y la solidaridad permanente de los miembros del equipo, lo que llevó a la obtención de las metas.


Conforme al SUMP se evidencian los siguientes hallazgos:

* Subestimación de LOC planeados: Los LOC reales superan en 77.5% los LOC planeados.
* Subestimación de tiempos planeados: La relación entre el tiempo real y el tiempo planeado es del 2.03.
* El valor ganado del equipo fue el 20% menos del valor planeado, en este aspecto se considera que está representado en la sobreestimación de la participación de los miembros del equipo, en cuanto a su participación en actividades no propias del rol específico.


**Evaluación como ingeniero de desarrollo del líder de planeación**

Me sentí muy bien orientada por los líderes de desarrollo a través de las diferentes etapas de la implementación, creo que esto favoreció el entendimiento de las actividades que se debían cumplir, la calidad del producto y el éxito de la etapa de integración. Siento que la efectividad de mis actividades como desarrollador estuvo enmarcada por la calidad de los líderes de desarrollo y de la líder del equipo.


**Gaudí Solutions Ciclo 1**




**Líder Equipo – María Paula Forero**

****


**Líder Desarrollo – Felipe Rojas**

****


**Líder Desarrollo 2 – Julian Andrés Aguirre**

****

**Líder Calidad – Néstor Cruz**

****

**Líder Soporte – Juan Pedro Mendoza**

****

**Líder de Planeación – Gladys Mireya Castro** 